Juan Gonzalez meeting Summary 8.21.25

Outline
Discusión de las negociaciones de NFE
- El gobernador tuvo una reunión de 4 PM a 10 PM la noche anterior discutiendo temas de energía, siendo NFE y Luma dos de los principales temas.
- El gobernador planea convocar una reunión con el TPPO (Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico) la próxima semana en La Fortaleza para discutir NFE.
- El gobernador solicitó un informe detallado sobre la última propuesta presentada a NFE, incluyendo un resumen de la hoja de términos enviada.
- Se ha avanzado en las negociaciones con NFE, incluyendo la eliminación de la exclusividad y la reducción de la duración del contrato de 15 a 10 años, siendo la posición del gobierno de 5+5 años.
- Se ha abordado el tema del take-or-pay, y el gobierno se siente cómodo con los términos acordados respecto al volumen y porcentajes.
- Las negociaciones de precios aún están en curso, con el gobierno insistiendo en $6.50 y $7.75, mientras que NFE propone $8.95 para todo lo que supere cinco años.
- El gobernador solicitó recomendaciones sobre los parámetros de negociación para la fijación de precios, presentando cuatro opciones: $6.50 por 5-6 años, $7.95 temporal; mantener $6.50 por 5-6 años, aumentar temporal de $7.95 a $8.25; aumentar a $7.00 por 5-6 años, mantener $7.95 temporal; aumentar a $7.05 por 5-6 años, con $7.95 y $8.25 temporal.

Problemas del proyecto de generación temporal
- El gobernador está frustrado con los retrasos en el proceso del proyecto de generación temporal.
- Ha habido inferencias públicas sobre la intervención de cabilderos y políticos en el proceso, sugiriendo una posible corrupción.
- El gobernador solicitó dos acciones: emitir una recomendación o adjudicación esta semana, preferiblemente con múltiples selecciones; proporcionar un informe detallado explicando lo que ha sucedido en el proceso, abordando las alegaciones de intervención de cabilderos.

Discusión de la propuesta de Gotham Power
- Gotham Power ha propuesto un proyecto para San Juan, pero los detalles son limitados.
- La propuesta implica el uso de un muelle abandonado en el puerto de San Juan para una barcaza de energía.
- Existen preocupaciones sobre la viabilidad de obtener los permisos necesarios y el cronograma para la implementación.
- El gobernador mostró interés en la oferta de Gotham de $18-19 por MWh para Costa Azul.
- Las discusiones incluyeron la posibilidad de involucrar al Departamento del Interior (DOI) para facilitar los procesos de permisos con la Guardia Costera y otras agencias.

Propuesta de Javelin para Costa Azul
- Javelin ha propuesto un proyecto para Costa Azul con un precio de $21.2 por MWh para GNL y $28.3 para diésel.
- Han eliminado el requisito de una carta de crédito de $75 millones y han aumentado las tarifas de movilización.
- Javelin afirma que pueden tener 200 MW operativos en 50 días en Costa Azul.
- Existen discusiones en curso sobre la viabilidad de utilizar el contrato de GNL de Prepa con Naturgy para suministrar combustible a las unidades de Javelin.

Propuesta de Power Secure para Aguirre
- Power Secure ha propuesto un proyecto para Aguirre con operación inicial de diésel a $34 por MWh.
- Aseguran que pueden tener 400 MW operativos en 5-6 meses utilizando GNL transportado al sitio.
- Existen desafíos significativos con el suministro de combustible y la infraestructura de regasificación en Aguirre.
- El equipo es escéptico sobre la viabilidad y el cronograma del plan de suministro de GNL de Power Secure para Aguirre.

Estrategia de recomendación
- El equipo está considerando recomendar a las tres empresas (Gotham, Javelin y Power Secure) para mantener flexibilidad y reducir el riesgo de protestas de ofertas.
- Hay un enfoque en los 200 MW de Javelin en Costa Azul como la opción inmediata más viable.
- La recomendación probablemente incluirá condiciones relacionadas con el suministro de combustible y los términos de take-or-pay que necesitan más negociación.
- El objetivo es proporcionar al gobernador una 'victoria política' al mostrar progreso en la atención a la crisis energética, con los primeros 100 MW potencialmente disponibles en 60-90 días.

Próximos pasos
- El equipo preparará un informe detallado y una recomendación para el gobernador para el día siguiente.
- El informe incluirá una explicación de por qué ciertas propuestas fueron descalificadas o no consideradas más.
- La recomendación probablemente será una calificación condicional para las empresas seleccionadas, sujeta a más negociaciones sobre términos específicos.
- El equipo busca equilibrar el cumplimiento con los requisitos originales de la RFP mientras permite una flexibilidad razonable para avanzar con los proyectos.
